**「前橋市歴史的風致維持向上計画（案）」について**

**１　経緯**

　・令和２年度から策定作業開始

　・国土交通省、文化庁及び農林水産省との「三省庁協議」を６回実施

　・外部の識者等による「歴史的風致維持向上協議会」を５回開催

　・市議会建設水道常任委員会で報告（R3.10及びR4.4）

　・前橋市景観審議会で中間報告（R3.12）

**２　歴史的風致について**

　(1) 「関東の華」から「生糸のまち」への変遷にみる歴史的風致

　(2) 「１５００年都市　元総社・総社」にみる歴史的風致

　(3) 赤城山信仰と南麓集落にみる歴史的風致

**３　重点区域及び実施事業について**

　(1) 厩橋地区（街なか）

前橋の大局的な歴史を象徴し、最も活性化が望まれるエリア

　　　　・特徴的な街並みを生かすための施策

　　　　・回遊性を高めるための施策

　(2) 総社及び総社山王地区

今も多く残存する歴史的資源を生かしたまちづくりが期待されるエリア

　　　　・歴史的資源の集積を生かすための施策

　　　　・養蚕住宅群を生かすための施策

**４　今後の予定**

　(1) 意見聴取

　　・都市計画審議会（5/27）、景観審議会（6/1）、文化財調査委員会議（7/1）

　(2) 市民意見の反映

　　①パブリックコメント

　　　・令和４年６月２０日（月）から令和４年７月１９日（火）まで（予定）

　　　・資料閲覧については、HPのほか、市役所（２階と９階）、各支所、市民サービスセンター及びK’BIX元気２１まえばしで可能

　　　・意見提出については、上記ほか、電子メール及びFAXで受け付ける。

　　②シンポジウム

　　　・７月３日（日）に市民参画イベントを開催予定

　(3) 計画の認定

　・９月下旬から１０月上旬に国へ申請予定（国の認定は秋から冬ごろの見込み）